# GitMining项目计划文档

创建者：孙婧

文档使用者：徐江河、王子安、徐家逸、孙婧

文档创建日期：2016/3/9

文档修改记录：

迭代一项目计划：

迭代一项目目标：实现Gitmining系统的基本信息展示功能。

在迭代一，Mole小组需要完成以下任务：

1. 完成项目启动文档（已经由王子安同学完成）
2. 完成软件需求规格说明文档
3. 完成软件详细设计文档
4. 进行软件整体构建和接口的设计
5. 针对接口进行测试
6. 用javafx构建项目的界面

迭代一项目计划执行：

1. 在2.28日前，由孙婧完成了初步项目的需求规格说明文档，并进行了评审及修改。
2. 由王子安、徐家逸、徐江河完成初步项目详细设计文档。
3. 最终由王子安和徐家逸整理详细设计文档。
4. 徐江河进行具体项目分包和接口设计。
5. 孙婧和徐家逸进行界面的初步设计（草稿）
6. 由徐家逸整理出最终版本界面原型，孙婧写界面原型描述
7. 王子安、徐江河进行接口测试
8. 王子安、徐家逸、孙婧学习javafx的使用，构建界面

迭代二项目计划：

迭代二项目目标：迭代二在迭代一完成项目基本信息展示功能的基础上，完成项目的数据统计，并将统计数据以图表的形式展示给系统用户。

1. 迭代二必须在3周之内完成
2. 迭代二过程中小组需要保持交流的频度（每次上机课需要一起进行开发）
3. 迭代二需要将API中数据做成统计图表，所以界面需要多花一些精力。
4. 小组成员需要进一步熟悉API，每个人都要进行数据分析。
5. 第三周之后要进行集成测试，确保程序可以正常跑。并使图表为动态图表。

**工作时间表**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
| 8:00~10:00 |  | 有课 |  | 有课 |  |
| 10:00~12:00 | 有课 | 集体开发  (504机房) | 有课 |  | 有课 |
| 14:00~16:00 | 有课 | 有课 |  | 有课 | 有课 |
| 16:00~18:00 |  |  |  |
| 集体开发  (504机房) |  |  |
| 18:30~21:00 |  |  | 集体开发  (504机房) |  |

此外，每周六或周日至少要聚在一起进行一次交流或集体开发。

**里程碑和里程碑标志日期：**

里程碑1：通过评审的《需求规格说明文档》

里程碑日期：2016/3/3

里程碑2：通过评审的《详细设计文档》

里程碑日期：2016/3/3

里程碑3：通过评审的界面原型设计

里程碑日期：2016/3/6

里程碑4：通过测试的接口

里程碑日期：2016/3/6

里程碑5：完成代码构建

里程碑日期：2016/3/9

里程碑6：完成迭代一项目集成测试

里程碑日期：2016/3/12

下一个里程碑目标：能将API中项目的数据统计完成并能将项目以图表的形式展现在界面上。